**SPRINTDELIVERYPLAN**

|  |  |
| --- | --- |
| Date | 31October2022 |
| TeamID | PNT2022TMID17925 |
| ProjectName | ANovelMethodforHandwrittenDigit  RecognitionSystem |
| MaximumMarks | 8Marks |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprint** | **Total StoryPoints** | **Duration** | **SprintStartDate** | **Sprint End Date(Planned)** | **Story PointsCompleted(asonPlannedEnd**  **Date)** | **SprintReleaseDate(Actual)** |
| Sprint-1 | 20 | 6Days | 24Oct2022 | 01 Nov2022 | 20 | 01 Nov2022 |
| Sprint-2 | 20 | 6Days | 01 Nov2022 | 07 Nov 2022 | 20 | 07 Nov 2022 |
| Sprint-3 | 20 | 6Days | 08 Nov 2022 | 13 Nov 2022 | 20 | 13 Nov 2022 |
| Sprint-4 | 20 | 6Days | 14 Nov 2022 | 20 Nov 2022 | 20 | 20 Nov 2022 |